Установка сетевого плагина Calico в кластере Kubernetes PROD

Дата проведения работ: с 20:00 20.03.25 до 23:05 20.03.2025
Общая продолжительность работ: 
Время простоя: возможное время до 
Цель работ: Установить сетевой плагин Calico вместо Flannel в PROD Кластере Kubernetes
Недоступные сервисы: www.nskes.ru, sevice.nskes.ru, narod.nskes.ru, platosfera.ru 
Куратор работ: Хасанов А.И.

Рассылка:

Тема: Установка сетевого плагина Calico в кластере Kubernetes PROD

Уважаемые коллеги!

Нам необходимо провести плановые работы для некоторых улучшений

| Время начала | 20:00/20.03.2025 |
| --- | --- |
| Плановое время окончания | 23:05/20.03.2025 |
| Влияние на сервисы | Инфосайт, ЛК ЮЛ, ЛК ФЛ, МП Платосфера |
| Влияние на клиентов НЭС | ВЛИЯЕТ НА КЛИЕНТОВ |
| Наличие баннера | БАННЕР УСТАНОВЛЕН |
| План работ | Установка сетевого плагина Calico в кластере Kubernetes PROD |
| Ответственный за работы | Хасанов А.И. +7 (913) 712-71-78 <НЭС> |
| Доступность сервисов во время работ | БУДЕТ НЕДОСТУПЕН |

Приносим извинения за возникшие неудобства!

С уважением,

Департамент ИТ

| п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание работ |  | Ожидаемый результат |  | Возможные риски |  | Минимизация риска | Затронутые системы/ сервисы/оборудование (влияние на бизнес-процессы) | Планируемое время простоя систем | Ответственный исполнитель работ | Дата начала проведения работ | Время начала проведения работ | Продолжительность работ | Действия, если что-то пойдет не так | Задача в Jira | Статус работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести рассылку о плановых работах. | Произвести рассылку о плановых работах по e-mail от it.info и чате ДИТ. |  | Рассылка произведена. |  | нет |  |  | нет | нет | Дежурный ООФИС | 20.03.2025 | 16-00 | 5 мин. | нет |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
| 2 | Установить Баннеры | Произвести установку баннеров о проведении технических работ на сервисах Инфосайт, ЛК ЮЛ, ЛК ФЛ, МП Платосфера |  | Баннеры установлены |  | нет |  |  | нет | нет | Дежурный ООФИС | 20.03.2025 | 20-00 | 5 мин. | нет |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
| 3 | Раскатить раннер | Деплой раннера на выделенные для проектов ноды |  | Раннер запустился и зарегиститровался в GitLab. В логах нет ошибок |  | нет |  |  | нет | нет | ООО «ПрофСофт» | 27.03.2025 | 20:05 | 15 мин | Анализ ошибки, исправление, повторный деплой |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
| 4 | РаскатитьS3 Minio | Деплой S3 Minio на выделенные для проекта ноды |  | Приложение запустилось, в логах нет ошибок, достепен административный вэб интерфейс |  | нет |  |  | нет | нет | ООО «ПрофСофт» | 27.03.2025 | 20:05 | 30мин | Анализ ошибки, исправление, повторный деплой |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
| 5 | Миграция на Calico | Произвести: - установку Calico в новом окружении; - переход на Calico в существующем кластере; - настроить и проверить сетевые политики |  | В prod кластере должны быть: - подтверждена установка и настройка плагина Calico в кластере Kubernetes; - настроены сетевые политики - проведены тесты, подтверждающие -сегментацию сетевого трафика между подами; - управление сетевыми политиками и безопасностью доступа между подами на основе ролей и зон безопасности |  | 1. Неправильная конфигурация IPAM; 2. Ошибки в манифестах установки Calico 3. Несоответствие тестовой среды production 4. Конфликты между сетевыми плагинами 5. Перерывы в сетевых соединениях 6. Проблемы с маршрутизацией между подами 7. Проблемы с миграцией активных узлов 8. Сбой после перезапуска узлов 9. Ошибки в настройке сетевых политик 10. Недостаточный мониторинг сети 11. Проблемы с производительностью сети 12. Недостаточная подготовка команды 13. Длительные простои при миграции |  | - Заранее проверить настройки PDB на prod; - Собрать информацию о соответствии конфигурации и сетевых политик dev и prod среды предварительно, чтобы понимать с какими проблемами можно столкнуться. Перед миграцией достичь максимальной близости сред; - Чтобы вовремя отследить факторы, влияющие на производительность сети нужно продумать и настроить мониторинг с помощью Prometeus; - Своевременный мониторинг ошибок установки и их исправление; - Ознакомление всех участников с инструкцией по внедрению и эксплуатации; - Риски можно минимизировать через поэтапную миграцию, тщательное тестирование и обучение команды. | Prod среда; Kubernetes. | нет | ООО «ПрофСофт» | 20.03.2025 | 20:05 | 2-3 часа | 1. Убить под с конфликтующим адресом и мониторить дальнейшую ситуацию по логам, провести диагностику, перезапустить ресурсы. 2. Проверить конфигурацию и устранить в ней ошибки. 3. Собрать информацию о соответствии конфигурации и сетевых политик dev и prod среды предварительно, чтобы понимать с какими проблемами можно столкнуться. Перед миграцией достичь максимальной близости сред. 4. Нормальная ситуация при отработке скрипта процесса миграции, перед обновление нужно полностью перезапустить весь кластер, чтобы все службы обновились. 5/6/7/8 Устранить причину и перезапустить узел/кластер. 9. Получить конфигурацию сетевых политик с текущего кластера Kubernetes, проанализировать, найти ошибку и исправить ее. 10. Чтобы вовремя отследить факторы, влияющие на производительность сети нужно продумать и настроить мониторинг с помощью Prometeus. 11. Своевременный мониторинг ошибок установки и их исправление. 12. Ознакомление всех участников с инструкцией по внедрению и эксплуатации. 13. Эти риски можно минимизировать через поэтапную миграцию, тщательное тестирование и обучение команды. |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
| 6 | Снять баннеры | Снять баннеры о проведении технических работ на сервисах Инфосайт, ЛК ЮЛ, ЛК ФЛ, МП Платосфера |  | Баннеры сняты |  | нет |  |  | нет | нет | Дежурный ООФИС | 20.03.2025 |  | 5 мин | нет |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
| 7 | Произвести рассылку о завершении работ. Убрать баннер. | Произвести рассылку о завершении работ по e-mail от it.info. Убрать баннер. |  | Рассылка произведена. |  | нет |  |  | нет | нет | Дежурный ООФИС | 20.03.2025 |  | 5 мин | нет |  | НЕ ВЫПОЛНЕНО |
|  | Должность |  | ФИО |  | Статус |  |
| 1 | рук группы контроля качества и развития ИТ-инфраструктуры |  | Кочетов В.Н. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 2 | владелец продукта |  | Кузьмина О.В. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 3 | владелец продукта |  | Барабанщикова О.И. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 4 | инженер Интакт |  | Шпагин А.В. (Интакт) |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 5 | инженер |  | Турчанинов П.В. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 6 | руководитель группы поддержки приложений |  | Бочарников В.В. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 7 | начальник ООФИС |  | Маевский Р.А. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 8 | начальник ОРИС |  | Марченко М.С. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 9 | Директор по ИТ |  | Матвеев И.Б. |  | НА СОГЛАСОВАНИИ |  |
| 10 |  |  | Дежурный НЭС |  | НЕ ОЗНАКОМЛЕН |  |